## Slide 1: 1. Teckwah KR Dispatch Dashboard Project : MileStone
Version 1
Version 2
Topic
Target
Output
&
Remark
기본 웹 페이지 구축
▶ 배차 대시보드 웹페이지 개발 및 배포
▶ 필요 데이터 수집 및 서버 DB 데이터 구축
▶ 서버 효율 및 트래픽 안정화
서울 허브에서 이루어지고 있는 SBD 오더 현황 파악, 배송 타입 및 부서별 현황 파악
서울 허브 기준 우편번호 API 데이터 수집
: 거리별 DB 및 Billing Distance 구축
DB 구축 및 Draft Test를 통한 서버 Capacity
및 안정성 검토
Version 3
▶ 퀵 배차 시스템과 API 연동
▶ Vinfiniti 시스템과 API 연동
▶ Detrack 시스템과 API 연동
▶ AI 기반 배차 시스템
Human Resources 감소를 위한 타 시스템 API 연동
AI 기반 배차 시스템 개발 및 적용
2025-01 ~ 2025-03
2025-03 ~ 2025-07
2025-08 ~
데이터 파이프라인 구축 및 유지 보수
▶ 실시간 데이터 수집 및 적재 파이프라인 개발
▶ 실시간 데이터 분석 및 시각화 알고리즘 개발
▶ Version 3 단계 위한 RealTime Streaming 서비스 개발
▶ 안정화 위한 지속적인 서버 유지 보수 및 개선 사항 적용
외부 API 연동
알고리즘 적용을 통한 실시간 데이터 수집 및 관리
가공된 배차 데이터 기반 실시간/시각적 분석
분석 작업 고도화 단계를 통한 API 연동 대비
서버 안정성 관리 및 추가 확장/검토 여부 결정

## Slide 2: 2. Teckwah KR Dispatch Dashboard Project : Project Infrastructure
Version 1
Version 2
Topic
Types of Infrastructure
Reason
of Infrastructure
기본 웹 페이지 구축
▶ Google 플랫폼 서버 사용료
▶ Naver API 사용료
24시간 구동에 필요한 서버 인프라 사용
우편번호 기반 허브 별 배송 거리(km) 계산 사용
Version 3
2025-01 ~ 2025-03
2025-03 ~ 2025-07
2025-08 ~
데이터 파이프라인 구축
▶Google 플랫폼 데이터 파이프라인 사용료
외부 API 연동
Estimated
Required Budget
서버 이용료 : 월 약 \100,000 이하
Naver API 사용료 : 월 \50,000 이하
▶AI 테스트 용 데스크탑
최대 50GB 데이터 실시간 처리 및 분석 사용
누적되는 데이터 보관용 DataWareHouse 사용
타플랫폼 연동 데이터 입력 생성 수정 자동화
AI 학습 기반 배차 추천 알고리즘 개발
파이프라인 인프라 이용료 : 월 약 \150,000 이하